## СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

Проект

от __________2016 года                                                                                                            №

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2030 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от  29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортная инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2030 года.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                                     М.М.Маковей

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к решению Совета   депутатов

сельского поселения Сорум

от ________  2016  года  № ___

П Р О Г Р А М М А

комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2013 года

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация сельского поселения Сорум, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, сельское поселение Сорум, улица Центральная, дом 34. Разработчик: ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан», Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского д.23 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и)эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Реконструкция 2 остановочных площадок, Увеличение числа гаражных мест до 390 мест, Строительство 30,15 км. дорог улично-дорожной сети, Снижение числа зарегистрированных ДТП до 1, Строительство 1 АЗС, Строительство 1 СТО, Установка 1 светофора Т7, Создание 1 велосипедного маршрута |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2016 по 2020 годы и на период до 2030 года. Этапы: I этап: 2016-2020гг; II этап: 2021-2025гг; III этап: 2026-2030гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Этапы финансирования соответствуют этапам реализации, в соответствии с данными генерального плана сельского поселения Сорум реализация проекта планируется на 2 и 3 этапах, не предусматривающих финансовую оценку |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении Сорум. |

#### 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

#### 1.1. Социально-экономическая характеристика сельского поселения Сорум, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 01 января 2016 года численность сельского поселения Сорум Белоярского района составляет 1610 человек. Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

Таблица 1 - Динамика численности населения сельского поселения Сорум

| Год | Население по МО, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 1465 | - |
| 2011 | 1575 | 110 |
| 2012 | 1652 | 77 |
| 2013 | 1689 | 37 |
| 2014 | 1677 | -12 |
| 2015 | 1625 | -52 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый период увеличилась с 1465 до 1625 человек, что свидетельствует об увеличении численности населения на 10.9 %. Общая сумма положительной динамики составляет 224 человек, отрицательной – 67 человек.

Согласно проектным данным Схемы территориального планирования Белоярского района предполагаемая численность населения сельского поселения Сорум к 2035 году составит 1 830 человек, то есть прирост населения составит 9,6% от существующей численности населения.

Основу экономики поселения составляет трубопроводный транспорт. На территории поселения расположено Сорумское линейное производственное управление (ЛПУ) магистральных газопроводов. Протяженность газопроводов составляет 1025,6 км, мощность – 467 МВт. Сорумское ЛПУ обслуживает семь ниток магистральных газопроводов. Данное предприятие является основным источником рабочих мест для населения. Также на территории поселения расположено ремонтно-строительное Управление и Белоярское управление технологическим и специальным транспортом.

Сельское хозяйство на проектируемой территории развито слабо и выполняет функции только вспомогательной отрасли экономики, так как поселение находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому задача сельского хозяйства в основном – это снабжение населения пищевой продукцией, производство которой возможно в северных условиях, в основном это картофель и овощи, которые выращиваются населением на приусадебных участках.

Производством пищевых продуктов, в том числе производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории поселения занимаются предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица.

Практически все виды деятельности осуществляются субъектами малого предпринимательства, которые осваивают все новые виды деятельности, расширяют свое присутствие во всех отраслях экономики. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера деятельности - розничная торговля.

Состояние развития малого бизнеса на территории поселения можно охарактеризовать как серьезный резерв экономики и улучшения социального климата.

С целью развития транспортной инфраструктуры сельского поселения генеральным планом предлагается к реализации следующий ряд мероприятий:

-реконструкция двух остановочных павильонов общественного транспорта, расположенных в сельское поселение Соруме;

- реконструкция  трех автозаправочных станций по две топливораздаточных колонок (на 2 вида топлива).

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

#### 1.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

#### Пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Таблица 2 - Расписание движения по пригородным и междугородным  автобусным маршрутам  Белоярского района по состоянию на 1 апреля 2016 года.

| Маршрут движения | Дни работы | Превозчик | Марка транспортного средства | Расписание движения | Стоимость проезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В пункт назначения | Из пункта назначения |  |
| г.Белоярский - сельское поселениеСосновка - п Сорум | 6 | ИП Ларьков С.А. | Fiat dukato | 15-00 | 5:30 | 500 |
| г.Белоярский - сельское поселениеСорум | 1,2,3,4,5 | ИП Мартынов С.В. | 32361 Ford | 16-00 | 6-00 | 500 |

Существует 2 автобусных маршрута. Один прямой, второй с транзитным пунктом остановки.

Внутрирайонные перевозки

Поселение расположено в северной части Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С юго-восточной стороны к поселку подходит автодорога регионального значения. Эта дорога соединяет сельское поселение Сорум с сельским поселением Сосновка и обеспечивает выход на автомобильную дорогу межмуниципального значения «Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа».

На существующей автодороге, связывающей сельское поселение Сорум с сельским поселением Сосновкой, в пределах поселения Сорум имеется действующий автодорожный мост.

В настоящее время налажено регулярное автобусное сообщение между сельским поселением Сорум и городом Белоярский.

#### Перевозки воздушным транспортом

На территории поселка имеются два остановочных павильона общественного транспорта, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

К объектам воздушного транспорта поселения относятся 2 ведомственные вертолетные площадки выполняющие внутренние перевозки и транспортировку для нужд Сорумское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

.

#### 1.3.  Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог сельского поселения Сорум имеют дорожные одежды капитального типа со сборным железобетонным покрытием. Пешеходное движение на некоторых улицах осуществляется по их проезжим частям вследствие отсутствия тротуаров.

В южной части поселка расположен действующий причал, на подъезде к нему имеется автодорожный мост.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в гаражах. Общая мощность гаражей, расположенных на территории населенного пункта, составляет 143 машино -места.

Программой предусматривается поэтапное увеличение числа гаражных мест до 390 гаражных мест.

Кроме того, по итогам топографического анализа и исследования транспортных потоков выявлена острая необходимость организации парковки около детского сада в количестве 15 парковочных мест.

В качестве дорожной одежды предлагается вариант:

- покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, верхний слой толщиной 0,08 м;

- покрытие из крупнозернистого асфальтобетона, нижний слой толщиной 0,14 м;

- основание - первый слой - щебеночная смесь, толщиной 0,35 м;

- основание - второй слой – щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная неорганическим вяжущим, толщиной 0,18 м;

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,40 м.

Основные показатели предлагаемой улично-дорожной сети представлены в таблице ниже.

#### 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 250 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 408 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. Мощность объектов, предлагаемых к строительству, составляет: АЗС –3 объекта с 2 топливораздаточными колонками (на 2 вида топлива). Размещение АЗС предусмотрено рядом с гаражными кооперативами и в южной части поселка на въезде в него.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории поселка предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 324 машино-места.

С учетом расширения УДС число гаражных  мест прогнозируется в количестве 390 гаражных мест.

#### 1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Таблица 3 – Основные показатели работы транспортных средств общего пользования

| Показатель | Ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -по регулируемым тарифам | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| но нерегулируемым тарифам | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| по регулируемым тарифам | км |  |  |  |  |  |  |  |
| по нерегулируемым тарифам | км | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 13140 | 13140 | 13140 | 13140 | 13140 | 13140 | 13140 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 |
| Пассажирооборот | млн.пкм | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

#### 1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к данной территории мероприятия выполняются.

В населенном пункте осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке, в ходе разработки вышеуказанной программы планируется организовать типовые велосипедные дорожки, дорожную разметку для развития и популяризации велосипедного движения у жителей.

# 1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В основном обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети, межрегиональных и областных дорог окружного значения на территории района осуществляет 10 филиал ОАО «Северавтодор».

Анализ парка и износа транспортных средств показывает, что техника находится в аварийном состоянии, соответственно программой предусматривается закупка техники за счет внебюджетных средств.

Содержание автомобильных дорог внутри поселения осуществляется силами Сорумского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

#### 1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ безопасности дорожного движения показывает, что в целом показатели невысоки в 2015 году совершено 4 ДТП, в 2014 году 1 ДТСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Однако беспокоит быстрый рост числа дорожной-транспортных происшествий за 2015 год в 4 раза.

Вместе с тем разработчики программ предлагают дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности:

1) развитие систем видеонаблюдение внутри поселения;

2) установка светофоров по форме Т-7 в местах концентрации ДТП по ул. Таежной д. 5 (Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта») с целью оптимизации дорожного движения и создания безопасных мест для пешеходного движения.

3) расширение систем видеофиксации скоростного режима на автомобильной дороге связывающей поселение с городом Белоярский;

4) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок путем проведения целевых операций «Тоннель».

#### 1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

По данным Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, представленным Департаментом экологии в 2013 году, основными организованными источниками загрязнения атмосферы являются трубы печей и факелы.

В 2012 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории округа составили 2429,49 тыс. т, в том числе:

– твердых загрязняющих веществ – 119,091 тыс. т (на долю которых приходится 4,9%);

– газообразных и жидких загрязняющих веществ – 2 310,401 тыс. т (составляющих 95,1% от всего объема).

Среди газообразных основную массу составляет оксид углерода – около 44-52% от общего объема выбросов в атмосферу, летучие органические соединения составляют около 21-30%, углеводороды – около 14-24%, оксиды азота – около 3-6%, диоксид серы – около 0,1-0,3%.

На долю уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ стабильно приходится 0,3-0,4% от общего количества отходящих от всех стационарных источников выбросов.

За период 2008-2012 гг. наблюдается тенденция увеличения объемов выбросов от стационарных источников.

По видам экономической деятельности наибольший вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ вносит раздел «добыча полезных ископаемых», на долю которого за период 2008-2012 гг. приходится 70-82% выбросов, далее следует раздел «транспорт и связь» – 10-24%. При этом на фоне тенденции снижения объема выбросов от добывающей промышленности растет доля вклада от транспорта и связи.

Разделы «обрабатывающие производства» (главным образом по подразделу «производство кокса и нефтепродуктов»), а также «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» вносят соответственно 0,7-3% и 2-4% загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.

Таблица 4 - Показатели загрязнения атмосферного воздуха

| Примеси*, мг/м3 | Загрязнение атмосферного воздуха согласно РД 52.04.667-2005 |
| --- | --- |
| q за год | q за год в ПДК | q м.р. | q м.р. в ПДК |  |
| формальдегид | Очень высокое |
| 0,030 | 10,0 | 0,443 | 12,7 |  |
| фенол |  |
| 0,003 | 1,1 | 0,020 | 2,0 |  |

В январе 2012 года был зарегистрирован случай высокого загрязнения воздуха г. Белоярском формальдегидом, превышение максимально-разовой ПДК составило 12,7 раз.

Средние за год концентрации формальдегида превышали ПДК в 10,0 раз.

Если прослеживать тенденцию изменения средних концентраций формальдегида и фенола за период 2008-2012 гг., то можно отметить, что они возросли.

Превышение максимально-разовой ПДК фенола зафиксировано в 2,0 раза.

Среднегодовые концентрации фенола превысили ПДК в 1,1 раза.

Учитывая результаты наблюдений в 2012 году, загрязнение атмосферного воздуха определяется как очень высокое.

По сравнению с предыдущим годом качество атмосферы ухудшилось.

Водные объекты

Основными источниками и причинами загрязнения водных объектов на территории поселения являются источники загрязнения атмосферного воздуха, описанные в п 2.3.1. настоящих материалов по обоснованию генерального плана (далее также – пояснительная записка) Они оказывают негативное влияние на качество гидросферы, осуществляя несанкционированные и неконтролируемые сбросы сточных вод в водные объекты.

Загрязнение поверхностных вод происходит в основном за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения и производственных площадок.

Остается актуальной проблема отклонений качества воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта по санитарно-химическим показателям (превышение параметров железа, цветности, мутности), вследствие чего невозможно признать обеспечение населения доброкачественной питьевой водой.

По данным Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, представленным Департаментом экологии в 2013 году, в 2012 году проводился мониторинг поверхностных вод и донных отложений. Состояние поверхностных вод оценивалось путем сопоставления полученных данных о содержании загрязняющих веществ с предельно допустимыми концентрациями для водных объектов рыбохозяйственного значения. Основные показатели содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах в 2011-2012 гг. оставались неудовлетворительными. Качество поверхностных вод не соответствует нормативным требованиям, что определяется как природными особенностями территории, так и антропогенным воздействием. Для водных объектов характерно постоянное высокое содержание меди, марганца и железа (65,2-97,3% определений показало превышение ПДКвр). Повышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченностью региона. Значительные превышения ПДК в 2012 г. зафиксированы по фосфатам (19,5% определений), фенолам (27,6% определений), цинку (30,4% определений), ионам аммония (60,4% определений). Содержание АПАВ, свинца, никеля и хрома в целом не превышало нормативных величин.

#### 1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Сорум

В генеральном плане сельского поселения Сорум определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок населения и расположения гаражей, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию проездов.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения велосипедных дорожек, парковок и хранения транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

Данные объекты отображены на картографических материалах.

#### 1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

В редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

2) Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы ханты-мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» в редакции Постановления Правительства Югры от 22.11.2015 N 427-п;

3) Постановление Администрации Белоярского района от 09 декабря 2013 года                                                                                               № 1803 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы»;

4) Стратегия социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от  11 декабря 2015 года №4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития «Транспортная стратегия Югра 2030», которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

5) Генеральный план поселения Сорум до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

# 2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Сорум

#### 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

С точки зрения градостроительных перспектив развития на картографических материалах более подробно указаны планируемые кварталы и участки для развития улично-дорожной сети.

Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

#### 2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, бала построена  многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами, за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Белоярского района в разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса Белоярского района помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). В Белоярском районе предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Белоярского района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также дальнейшие инвестиции предприятий нефтедобывающего комплекса в разработку новых месторождений.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории Белоярского района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе, предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение  индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 5 - Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030 года

| Показатель | Ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| но нерегулируемым тарифам | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| по нерегулируемым тарифам | км | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество выполненных рейсов | ед | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| Потенциальное Количество перевезенных пассажиров, транспортный спрос | чел. | 394 200 | 394 200 | 394 200 | 394 200 | 394 200 | 394 200 | 394 200 |
| Пассажирооборот, расчетный по транспортному спросу | тыс.пкм | 77 263 | 77 263 | 77 263 | 77 263 | 77 263 | 77 263 | 77 263 |
| Количество перевезенных пассажиров, по исследованию по итогам загрузки транспортных средств | чел. | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 |
| Пассажирооборот, по исследованию | тыс.пкм | 28 510 | 28 510 | 28 510 | 28 510 | 28 510 | 28 510 | 28 510 |

#### 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

При построении прогноза по видам транспорта использовались данные генерального плана сельского поселения Сорум, расчеты разработчиков программы.

Таблица 6 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |
| Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении , чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 | 145 460 |
| Вариант 2 | 93 425 | 93 425 | 93 445 | 93 465 | 93 485 | 93 505 | 93 525 | 93 545 |
| Вариант 3 | 93 425 | 93 425 | 93 445 | 93 465 | 93 485 | 93 505 | 93 525 | 93 545 |
| Число остановочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вариант 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Вариант 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Пешеходный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число новых пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Велосипедное движение, число велодорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Парковочное пространство, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Вариант 2 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Вариант 3 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 398 | 398 |
| Число остановочных павильонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Авиационный транспорт |
| число вертолетных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Взлетно-посадочная полоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт |
| Вариант 2 | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт |
| Вариант 3 | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | текущий ремонт | реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число портов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 2.4.Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте населенного пункта, характеризуются высокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Белоярского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Таблица 7 - Прогноз развития улично-дорожной сети

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| Вариант 2 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| Вариант 3 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |

#### 2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Таблица 8 - Прогноз уровня автомобилизации

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Вариант 2 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Вариант 3 | 408 | 416 | 424 | 433 | 442 | 450 | 459 | 469 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 9 - Прогноз уровня безопасности дорожного движения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

В результате проводимых мероприятий, предложенных в рамках данной программы, планируется сокращение доли лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 25 % по сравнению с 2015 годом.

#### 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта.

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

# 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
| 4.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Реконструкция и создание парковочного пространства, 398 гаражных мест | 2025-2030 |  |  | 100 |  |
| Нанесение разметки | 2025-2030 |  |  | 100 |  |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 |  |  | 100 |  |

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Создание велодорожек | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
| Нанесение разметки | 2020-2025 |  |  | 100 |  |

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Реконструкция АЗС-3 шт | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
| 4.5.Мероприятия по развитию сети дорог поселения |
| Наименование мероприятия | Тип улицы | Протяженность километров | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
|  |  |  |  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| подъезд к сельское поселение Сорум | сохраняемый | 4,2 | н.сельское поселениеСорум | 2018-2020 |  |  |  | 100 |
| улица Газовиков | сохраняемый | 0,7 | н.сельское поселениеСорум | 2016-2018 |  |  |  | 100 |
| улица Таежная | сохраняемый | 0,8 | н.сельское поселениеСорум | 2018-2020 |  |  |  | 100 |
| улица Центральная | сохраняемый | 1,45 | н.сельское поселениеСорум | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
| улица Строителей | сохраняемый | 1,52 | н.сельское поселениеСорум | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
| Реконструкция а/д г. Югорск – г. Советский – сельское поселение Верхний Казым г. Надым (до границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), км 489 - сельское поселениеСорум | реконструкция | 30,15 | н.сельское поселениеСорум | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
| Итого |  | 38,82 |  |  |  |  |  |  |

| 4.6. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Разработка КСОДД | 2021 |  |  | 100 |  |
| Установка светофоров Т7 у здания КСК Олимп-1шт | 2021 |  |  | 100 |  |
| Изготовление новых знаков | 2021 |  |  | 100 |  |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2021 |  | 100 |  |  |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2021 |  | 100 |  |  |
| Установка систем видеонаблюдения | 2021 |  |  | 100 |  |

4.7. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 |  | 100 |  |  |
| 4.8. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
|  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 |  |  | 100 |  |

#### 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. | Задачи программы | Мероприятия | Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фед.бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.МО | внебюдж |
|  | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Организация парковочного пространства, 398 мест | 2025-2030 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Нанесение разметки | 2025-2030 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Изготовление информационных материалов | 2025-2030 |  |  | 100 |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; | Создание велодорожек | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Содержание велодорожек | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Нанесение разметки | 2020-2025 |  |  | 100 |  |
|  | Условия для управления транспортным спросом | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Строительство АЗС-1 шт | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | подъезд к сельское поселение Сорум | 2018-2020 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | улица Газовиков | 2016-2018 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | улица Таежная | 2018-2020 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | улица Центральная | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | улица Строителей | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
|  |  |  | Реконструкция а/д г. Югорск – г. Советский – сельское поселение Верхний Казым г. Надым (до границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), км 489 - сельское поселениеСорум | 2025-2030 |  |  |  | 100 |
|  | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Разработка КСОДД | 2021 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Установка светофоров Т7 у здания КСК Олимп-1шт | 2021 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Установка отбойников | 2021 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Изготовление новых знаков | 2021 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Установка систем ограничения скорости движения | 2021 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2021 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Установка систем видеонаблюдения | 2021 |  |  | 100 |  |
|  | Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 |  | 100 |  |  |
|  |  | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Мониторинг реализации программы | 2017-2030 |  |  | 100 |  |

#### 6.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. | Задачи программы | Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  |  | Число остановочных павильонов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 398 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,244 | 17,244 |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 38,82 |
|  | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП( в целом по району) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных |

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югра, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО - Югра по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Белоярского муниципального района, в состав мобилизационного плана экономики округа.